部省水运政务数据共享工作方案

（征求意见稿）

按照《政务信息资源共享管理暂行办法》（国发〔2016〕51号）、《政务信息系统整合共享实施方案》（国办发〔2017〕39号）、《交通运输政务信息资源共享管理办法（试行）》（交科技发〔2017〕58号）等要求，部正在开展水路运输和建设、海事、船检等水运政务数据共享。部海事局已建立全国统一的船舶登记、检验和船员管理等业务系统，具备了实现海事领域政务数据共享的条件。水路运输和建设领域政务数据按管理职责分散在各级交通运输主管部门，尚未实现共享，制约了水运政务数据共享工作的开展。为重点推进部省水路运输和建设领域政务数据共享，制定本方案。

一、工作目标

完成水路运输建设综合管理信息系统（二期）建设，融入国家综合交通运输信息平台体系，依托交通运输数据资源交换共享与开放应用平台（以下简称部数据共享平台），实现部省水运政务数据共享。到2020年，初步形成全国航运企业、营运船舶、港口企业、水运建设项目等许可备案信息的基础数据资源库。开展数据清理，逐步建立较为完善的全国水路运输和建设领域政务数据资源库。推动水路运输和建设、海事、船检领域数据共享，促进相关业务协同应用。

二、工作任务

（一）编制技术规范。部编制发布《部省水路运输和建设领域政务数据共享技术要求》（见附件1），明确数据共享的具体要求。

（二）开展数据整理。部组织做好接口开发、数据接收、系统功能完善等工作。省级交通运输主管部门和长江、珠江航务管理局按照技术要求，搜集、整理、清洗辖区内（包括省级及以下）数据，做好数据传输准备工作。

（三）采集数据。按照技术要求，做好数据文件传输、部省系统联调等工作。省级交通运输主管部门和长江、珠江航务管理局于2019年10月底前完成许可备案类数据采集，形成辖区内的初步基础数据资源库，并报送至部级系统。

（四）开展数据清理。部组织开发统一的数据校验工具，省级交通运输主管部门和长江、珠江航务管理局使用数据清理工具进行数据清理，2019年底前重点校验数据的完整性，2020年、2021年持续校验数据的规范性、关联性，逐步扩展校验指标项，持续提升数据质量。

（五）完善信息服务功能。逐步完善部级系统功能，实现业务办理办件信息的共享，推进水路运输和建设、海事、船检领域相关业务协同应用，为省级交通运输主管部门和长江、珠江航务管理局提供数据查询、数据下载等服务，为行政管理、宏观决策等提供数据支撑。

# 三、共享方式

通过部数据共享平台在各地部署的交换节点，使用前置机文件交换方式按日提供数据；暂时不具备条件的，可通过水路运输建设综合管理信息系统（http://mwtis.mot.gov.cn）提供的Excel数据文件上传、手动填报等功能提供数据。2020年起主要通过部数据共享平台实现交换共享。

# 四、工作要求

（一）加强组织领导。省级交通运输主管部门和长江、珠江航务管理局要高度重视部省水运政务数据共享工作，明确责任部门和负责人员，制定切实可行的数据共享工作计划。部将加强指导，通报工作进展情况。

（二）强化技术保障。省级交通运输主管部门和长江、珠江航务管理局要根据共享技术要求，组织开展业务系统建设、改造和数据清洗等工作。

（三）强化网络安全。省级交通运输主管部门和长江、珠江航务管理局要加快推进水运政务系统与部数据共享平台的对接工作，确保专网报送。同时，严格落实部关于网络安全管理的有关要求，做好网络安全保障工作。

附件：部省水路运输和建设领域政务数据共享技术要求

附件

# 部省水路运输和建设领域政务数据

# 共享技术要求

## 一、规范性引用文件

GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 12402-2000 经济类型分类与代码

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码

GB/T 7407中国及世界主要海运贸易港口代码

JT/T 697.1—2013  交通信息基础数据元 第1部分：总则

JT/T 697.3—2013  交通信息基础数据元 第3部分：港口信息基础数据元

JT/T 697.1—2013  交通信息基础数据元 第4部分：航道信息基础数据元

JT/T 697.5—2013  交通信息基础数据元 第5部分：船舶信息基础数据元

JT/T 697.8—2014  交通信息基础数据元 第8部分：水路运输信息基础数据元

JT/T 697.9—2016  交通信息基础数据元 第9部分：建设项目信息基础数据元

JT/T 697.11—2015  交通信息基础数据元 第11部分：船舶检验信息基础数据元

部级交通运输数据资源交换共享与开放应用平台 交换通道规范

## 二、文件基本要求

上报文件名及格式应遵循以下要求：

（一）文件名要求。

数据文件文件名采用{业务代码}_{省代码}_{YYYYMMDDhhmmss}。

其中{业务代码}详见表1；{省代码}为6位省代码；{YYYYMMDDhhmmss}为生成小时文件的日期，hh为二十四小时制。

（二）格式要求。

数据文件采用格式csv（一种以逗号分隔值作为分割符的文件类型），字符集采用UTF-8（8-bit Unicode Transformation Format）。

（三）文件压缩。

省级水运政务数据传输前应对数据文件以zip格式压缩。校验文件不用压缩。

压缩文件名为：原文件名.zip。zip为压缩文件的文件类型。

- 文件传输、校验、应答、重发、加密等要求。

参见《交通运输数据资源交换共享平台 交换通道规范》，其中目的节点名为：N_10.3.111.21。

## 三、交换文件名及更新要求

表1 交换文件名及更新要求

| 序号 | 业务归类 | 文件名称 | 业务代码 | 频率 | 更新方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 许可备案类 | 国内水路运输经营许可证信息 | SYZWJH1-0101 | 日 | 全量 |
|  |  | 国内船舶营业运输证信息 | SYZWJH1-0102 | 日 | 全量 |
|  |  | 国内船舶管理业务经营许可证信息 | SYZWJH1-0103 | 日 | 全量 |
|  |  | 国内水路运输辅助业备案信息 | SYZWJH1-0104 | 日 | 全量 |
|  |  | 国内水路运输海务机务管理人员备案信息 | SYZWJH1-0105 | 日 | 全量 |
|  |  | 国内水路运输高级船员备案信息 | SYZWJH1-0106 | 日 | 全量 |
|  |  | 内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输业务许可信息 | SYZWJH1-0107 | 日 | 全量 |
|  |  | 国际集装箱船、普通货船运输企业备案信息 | SYZWJH1-0108 | 日 | 全量 |
|  |  | 国际集装箱船、普通货船备案信息 | SYZWJH1-0109 | 日 | 全量 |
|  |  | 内地与港澳间普通货船、集装箱船运输业务企业备案信息 | SYZWJH1-0110 | 日 | 全量 |
|  |  | 内地与港澳间普通货船、集装箱船运输业务船舶备案信息 | SYZWJH1-0111 | 日 | 全量 |
|  |  | 无船承运人备案信息 | SYZWJH1-0112 | 日 | 全量 |
|  |  | 水运建设项目初步设计审批信息 | SYZWJH1-0201 | 日 | 全量 |
|  |  | 水运建设项目招标文件备案信息 | SYZWJH1-0202 | 日 | 全量 |
|  |  | 水运建设项目开工备案信息 | SYZWJH1-0203 | 日 | 全量 |
|  |  | 水运建设项目竣工验收备案信息 | SYZWJH1-0204 | 日 | 全量 |
|  |  | 航道通航条件影响评价审核信息 | SYZWJH1-0301 | 日 | 全量 |
|  |  | 港口经营许可证信息 | SYZWJH1-0401 | 日 | 全量 |
|  |  | 港口危险货物作业附证信息 | SYZWJH1-0402 | 日 | 全量 |
|  |  | 港口设施保安符合证书信息 | SYZWJH1-0403 | 日 | 全量 |
|  | 基础数据类 | 内河船闸待、过闸船舶信息 | SYZWJH2-0101 | 日 | 全量 |
|  |  | 内河船闸违规过闸船舶信息 | SYZWJH2-0102 | 日 | 全量 |
|  |  | 水运建设市场双随机重点监管名单信息 | SYZWJH2-0201 | 日 | 全量 |
|  |  | 航道基本信息 | SYZWJH2-0301 | 日 | 全量 |
|  |  | 通航建筑物信息 | SYZWJH2-0302 | 日 | 全量 |
|  |  | 港口公共航道设施信息 | SYZWJH2-0401 | 日 | 全量 |
|  |  | 港口公共锚地设施信息 | SYZWJH2-0402 | 日 | 全量 |
|  |  | 港口防波堤设施信息 | SYZWJH2-0403 | 日 | 全量 |
|  |  | 港口码头泊位信息 | SYZWJH2-0404 | 日 | 全量 |
|  |  | 港口危险货物堆场信息 | SYZWJH2-0405 | 日 | 全量 |
|  |  | 港口危险货物储罐信息 | SYZWJH2-0406 | 日 | 全量 |
|  |  | 港口危险货物储存作业经营人安全主管人员信息 | SYZWJH2-0407 | 日 | 全量 |

## 四、数据指标项说明

### （一）许可备案类。

1.国内水路运输经营许可证信息。

表2国内水路运输经营许可证信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 省级系统企业ID | 省级系统中该企业唯一标识 | an..64 |  |
| 3 | 证书编号 | 《国内水路运输经营许可证》编号 | an..50 |  |
| 4 | 企业名称 | 《国内水路运输经营许可证》上登记的名称 | an..100 |  |
| 5 | 统一社会信用代码 | 统一社会信用代码 | an..18 |  |
| 6 | 法定代表人 | 营业执照上注明的法定代表人 | an..30 |  |
| 7 | 注册地址 | 《国内水路运输经营许可证》上登记的注册地址 | an..100 |  |
| 8 | 经济类型代码 | 企业经济类型的分类代码 | n3 | 见GB/T12402-2000 |
| 9 | 经济类型 | 企业经济类型文字描述 | an..50 |  |
| 10 | 旅客运输 | 企业核定的旅客运输经营范围 | an..1000 |  |
| 11 | 货物运输 | 企业核定的货物运输经营范围 | an..1000 |  |
| 12 | 兼营 | 企业核定的兼营经营范围 | an..1000 |  |
| 13 | 经营期限 | 证书的有效期限 | n6 |  |
| 14 | 发证日期 | 《国内水路运输经营许可证》的证书发放日期 | YYYYMMDD |  |
| 15 | 证书生效日期 | 《国内水路运输经营许可证》的生效日期 | YYYYMMDD |  |
| 16 | 证书失效日期 | 《国内水路运输经营许可证》的失效日期 | YYYYMMDD |  |
| 17 | 批准机关 | 《国内水路运输经营许可证》的发证机关名称（全名） | an..100 |  |
| 18 | 批准文号 | 批准从事国内水路运输经营的批文文号 | an..128 |  |
| 19 | 联系人 | 企业联系人 | a..30 |  |
| 20 | 联系电话 | 机构或人员固定电话（办公电话）或移动电话 | an..18 |  |
| 21 | 证书状态 | 证书的生失效状态 | n1 | 1-生效；2-失效 |

2.国内船舶营业运输证信息。

表3国内船舶营业运输证信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本船船舶经营人所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 船舶省级系统ID | 本船在省级系统中的唯一标识 | an..64 |  |
| 3 | 省级系统企业ID | 本船船舶经营人在省级系统中的唯一标识 | an..64 |  |
| 4 | 证书编号 | 《船舶营运证》编号 | an..30 |  |
| 5 | 船名 | 国内船舶营运证上登记的名称 | an..100 |  |
| 6 | 曾用名 | 曾用中文船名 | an..100 |  |
| 7 | 船籍港代码 | 船籍港代码 | n4 | 见JT/T697.5-2013中5.4 |
| 8 | 船籍港 | 船籍港名称 | an..20 |  |
| 9 | 船舶登记号 | 船舶管理部门在办理船舶所有权登记时授予的所有权登记号码 | an16 |  |
| 10 | 船检登记号 | 船检机构授予的船舶检验号码 | an16 |  |
| 11 | 船舶所有人 | 表示船舶归属权的所有（法）人 | an..100 |  |
| 12 | 船舶经营人 | 负责船舶营运的公司或个人名称 | an..100 |  |
| 13 | 经营人许可证号 | 船舶经营人的《国内水路运输经营许可证》编号 | an..50 |  |
| 14 | 船舶管理人 | 接受船舶所有人或者船舶承租人、船舶经营人的委托在授权范围内从事船舶技术管理、船舶商务管理、船员管理等的法人 | an..100 |  |
| 15 | 管理人许可证号 | 船舶管理人的《国内船舶管理业务经营许可证》编号 | an..50 |  |
| 16 | 发证机关 | 船舶营业运输证的发证机关名称（全名） | an..100 |  |
| 17 | 发证日期 | 《国内水路运输经营许可证》的证书发放日期 | YYYYMMDD |  |
| 18 | 证书生效日期 | 《国内水路运输经营许可证》的生效日期 | YYYYMMDD |  |
| 19 | 证书失效日期 | 《国内水路运输经营许可证》的失效日期 | YYYYMMDD |  |
| 20 | 船舶类型 | 将船舶按用途划分的船舶种类描述 | an..50 |  |
| 21 | 船舶类型代码 | 将船舶按用途划分的船舶种类的编码或代码 | n4 | 见JT/T697.5-2013中5.5 |
| 22 | 船体材料 | 船体材料描述 | an..50 |  |
| 23 | 船体材料代码 | 船体材料的代码 | n2..4 | 见JT/T697.5-2013中5.6 |
| 24 | 船舶总吨 | 船舶登记证上记载的吨位数 | n..16 |  |
| 25 | 建成日期 | 船舶建造完工日期 | YYYYMMDD |  |
| 26 | 改建日期 |  | YYYYMMDD |  |
| 27 | 主机数量（台） | 主机数目 | n2 |  |
| 28 | 主机功率（千瓦） | 船舶主机的功率 | n8,4 |  |
| 29 | 载重吨 | 参考载重吨 | n..16 | 单位：吨 |
| 30 | 载箱量TEU | 用于载运集装箱的标准箱位数量 | n..5 | 单位：TEU |
| 31 | 载气量（立方米） | 用于载运气体的体积 | n..5 | 单位：立方米 |
| 32 | 载车量 | 用于载运车辆的车位数量 | n..5 |  |
| 33 | 载客定额 | 用于载运旅客的客位数量 | n..5 |  |
| 34 | 内河货船 | 本船是否符合内河货运船舶船型主尺度系列标准 | n1 | 1-符合；2-不符合 |
| 35 | 船舶经营人许可证核定的经营范围 | 本船船舶经营人许可证核定的经营范围描述 | an..1000 |  |
| 36 | 本船核定的经营范围 | 本船核定的经营范围描述 | an..1000 |  |
| 37 | 变更记录 | 本船变更记录描述 | an..1000 |  |
| 38 | 证书状态 | 证书的生失效状态 | n1 | 1-生效；2-失效 |

3.国内船舶管理业务经营许可证信息。

表4国内船舶管理业务经营许可证信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 省级系统企业ID | 省级系统中该企业唯一标识 | an..64 |  |
| 3 | 证书编号 | 《国内船舶管理业务经营许可证》编号 | an..50 |  |
| 4 | 企业名称 | 《国内船舶管理业务经营许可证》上登记的名称 | an..100 |  |
| 5 | 统一社会信用代码 | 统一社会信用代码 | an..18 |  |
| 6 | 法定代表人 | 营业执照上注明的法定代表人 | an..30 |  |
| 7 | 注册地址 | 《国内船舶管理业务经营许可证》上登记的注册地址 | an..100 |  |
| 8 | 经济类型代码 | 企业经济类型的分类代码 | n3 | 见GB/T12402-2000 |
| 9 | 经济类型 | 企业经济类型文字描述 | an..50 |  |
| 10 | 经营范围 | 企业核定的旅客运输经营范围 | an..1000 |  |
| 11 | 经营期限 | 证书的有效期限 | n6 |  |
| 12 | 发证日期 | 《国内船舶管理业务经营许可证》的证书发放日期 | YYYYMMDD |  |
| 13 | 生效日期 | 《国内船舶管理业务经营许可证》的生效日期 | YYYYMMDD |  |
| 14 | 失效日期 | 《国内船舶管理业务经营许可证》的失效日期 | YYYYMMDD |  |
| 15 | 批准机关 | 《国内船舶管理业务经营许可证》的发证机关名称（全名） | an..200 |  |
| 16 | 批准文号 | 批准从事国内水路运输经营的批文文号 | an..128 |  |
| 17 | 证书状态 | 证书的生失效状态 | n1 | 1-生效；2-失效 |

4.国内水路运输辅助业务备案信息。

表5国内水路运输辅助业务备案信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 省级系统企业ID | 省级系统中该企业唯一标识 | an..64 |  |
| 3 | 企业名称 | 营业执照上注明的企业名称 | an..100 |  |
| 4 | 统一社会信用代码 | 统一社会信用代码 | an..18 |  |
| 5 | 法定代表人 | 营业执照上注明的法定代表人 | an..30 |  |
| 6 | 注册地址 | 营业执照上注明的注册地址 | an..100 |  |
| 7 | 经济类型 | 企业经济类型文字描述 | an..50 |  |
| 8 | 经济类型代码 | 企业经济类型的分类代码 | n3 | 见GB/T12402-2000 |
| 9 | 经营事项代码 | 企业经营事项的分类代码 | n1 | 1-船舶代理；2-客运代理；3-货运代理 |
| 10 | 经营范围 | 营业执照上注明的企业经营范围 | an..1000 |  |
| 11 | 联系人 | 企业联系人 | an..30 |  |
| 12 | 联系电话 | 机构或人员固定电话（办公电话）或移动电话 | an..18 |  |
| 13 | 备案机关 | 实施备案的机关名称（全名） | an..100 |  |
| 14 | 备案日期 | 备案的日期 | YYYYMMDD |  |

5.国内水路运输海务机务管理人员备案信息

表6 国内水路运输辅助业务备案信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 省级系统企业ID | 省级系统中该企业唯一标识 | an..64 |  |
| 3 | 姓名 | 海务机务管理人员姓名 | an..50 |  |
| 4 | 身份证号 | 身份证号码 | an..18 |  |
| 5 | 所属企业名称 | 与海务机务人员签订劳动合同的国内水路运输企业名称 | an..50 |  |
| 6 | 职务 | 在公司担任的职位 | an..50 |  |
| 7 | 适任证书编号 | 海事局颁发的适任证书编号 | an..30 |  |
| 8 | 适任职能及级别 | 海事局颁发的适任证书职务和级别 | an..100 |  |
| 9 | 合同期限起始日期 | 与国内水路运输企业签订劳动合同期限的开始日期 | YYYMMDD |  |
| 10 | 合同期限截止日期 | 与国内水路运输企业签订劳动合同期限的结束日期 | YYYMMDD |  |

6.国内水路运输高级船员备案信息。

表7国内水路运输高级船员备案信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 省级系统企业ID | 省级系统中该企业唯一标识 | an..64 |  |
| 3 | 姓名 | 高级船员姓名 | an..50 |  |
| 4 | 身份证号 | 身份证号码 | an..18 |  |
| 5 | 所属企业名称 | 与海务机务人员签订劳动合同的国内水路运输企业名称 | an..50 |  |
| 6 | 船员类型 | 是否为公司自有船员 | an..50 | 1-自有;2-非自有 |
| 7 | 适任船舶类型 | 将船舶按用途划分的船舶种类描述 | an..50 |  |
| 8 | 适任船舶类型代码 | 将船舶按用途划分的船舶种类的编码或代码 | n4 | 见JT/T697.5-2013中5.5 |
| 9 | 适任证书编号 | 海事局颁发的适任证书编号 | an..30 |  |
| 10 | 适任职能及级别 | 海事局颁发的适任证书职务和级别 | an..100 |  |
| 11 | 适任证书有效期起 | 适任证书有效期开始时间 | YYYMMDD |  |
| 12 | 适任证书有效期止 | 适任证书有效期结束时间 | YYYMMDD |  |

7.内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输业务许可信息。

表8内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输业务许可信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 省级系统企业ID | 本船船舶经营人在省级系统中的唯一标识 | an..64 |  |
| 3 | 船舶省级系统ID | 本船在省级系统中的唯一标识 | an..64 |  |
| 4 | 企业中文名 | 企业的中文名称 | an..100 | 境内企业该项必填 |
| 5 | 企业英文名 | 企业的英文名称 | an..100 | 境外企业该项必填 |
| 6 | 统一社会信用代码 | 统一社会信用代码 | an18 | 境内企业该项必填 |
| 7 | 注册地 | 企业注册的详细地址 | an..100 |  |
| 8 | 船舶中文名称 | 使用中文表述的船舶名称 | an..100 |  |
| 9 | 船舶英文名称 | 使用英文或汉语拼音表述的船舶名称 | an..200 |  |
| 10 | 船籍 | 船舶所属国家或地区 | an..3 | 见GB/T 2659 |
| 11 | IMO号 | 按照国际海事组织A.600决议授予100总吨以上子航海船的编号 | n7 |  |
| 12 | 船舶总吨 | 总吨位 | n..16 |  |
| 13 | 船级社 | 船舶入级的船级社代码 | n3 | 见GBJT/T697.11的5.6，邮轮业务该项必填 |
| 14 | 载重吨 | 参考载重吨 | n..16 |  |
| 15 | 载气量（立方米） | 船舶用于承载气体货物的额定数量 | n..18，2 |  |
| 16 | 载车量 | 船舶用于载运车辆的额定载车数量 | n..10 |  |
| 17 | 载客定额 | 船舶用于载运旅客的额定数量 | n..10 |  |
| 18 | 有效期自 | 许可有效期的起始日期 | YYYYMMDD |  |
| 19 | 有效期止 | 许可有效期的截至日期 | YYYYMMDD |  |
| 20 | 起始港 | 船舶出口起始港的代码 | a5 | 见GB/T 7407，邮轮业务该项必填 |
| 21 | 目的港 | 船舶目的港的港口代码 | a5 | 见GB/T 7407，邮轮业务该项必填 |
| 22 | 途径港（如有） | 船舶目的港的港口代码 | a5 | 见GB/T 7407 |
| 23 | 航次数 | 允许在有效期内的航行次数 | n..5 | 邮轮业务该项必填 |
| 24 | 航线范围 | 许可的航线范围代码 | n1 | 01-广东各对外开放港口至港澳航线； 02-广西各对外开放港口至港澳航线； 03-海南各对外开放港口至港澳航线； 04-福建各对外开放港口至港澳航线； 05-全国各对外开放港口至港澳航线 |
| 25 | 许可机关 | 实施许可的机关名称（全名） | an..100 |  |
| 26 | 许可日期 | 实施许可的日期 | YYMMDD |  |

8.国际集装箱船、普通货船运输企业备案信息。

表9国际集装箱船、普通货船运输企业备案信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 省级系统企业ID | 省级系统中该企业唯一标识 | an..64 |  |
| 3 | 企业中文名 | 企业的中文名称 | an..100 |  |
| 4 | 企业英文名 | 企业的英文名称 | an..100 |  |
| 5 | 统一社会信用代码 | 统一社会信用代码 | an18 |  |
| 6 | 注册地址 | 企业注册的详细地址 | an..100 |  |
| 7 | 经济类型代码 | 企业经济类型的分类代码 | n3 | 见GB/T12402-2000 |
| 8 | 办公地址 | 企业实际办公详细地址 | an..100 |  |
| 9 | 负责人 | 企业负责人 | a..30 |  |
| 10 | 负责人手机 | 企业负责人手机号码 | an..18 |  |
| 11 | 联系电话 | 机构或人员固定电话（办公电话）或移动电话 | an..18 |  |
| 12 | 传真 | 机构或人员传真号码 | an..20 |  |
| 13 | 电子邮件 | 机构或人员电子邮件地址 | an..50 |  |
| 15 | 经营范围代码 | 企业经营的业务类型代码 | n1 | 1-普通货物；2-集装箱；3-客运；4-危险品 |
| 14 | 备案类型 | 备案业务类型代码 | n1 | 1-开业；2-终止 |
| 15 | 备案机关 | 实施备案的机关名称（全名） | an..100 |  |
| 16 | 备案日期 | 备案日期 | YYMMDD |  |

9.国际集装箱船、普通货船备案信息。

表10国际集装箱船、普通货船备案信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 船舶省级系统ID | 本船在省级系统中的唯一标识 | an..64 |  |
| 3 | 省级系统企业ID | 本船船舶经营人在省级系统中的唯一标识 | an..64 |  |
| 4 | 企业中文名 | 企业的中文名称 | an..100 |  |
| 5 | 企业英文名 | 企业的英文名称 | an..100 |  |
| 6 | 统一社会信用代码 | 统一社会信用代码 | an18 |  |
| 7 | 船舶中文名称 | 使用中文表述的船舶名称 | an..100 |  |
| 8 | 船舶英文名称 | 使用英文或汉语拼音表述的船舶名称 | an..200 |  |
| 9 | IMO号 | 按照国际海事组织A.600决议授予100总吨以上子航海船的编号 | n7 |  |
| 10 | 船籍 | 船舶所属国家或地区 | an..3 | 见GB/T 2659 |
| 11 | 船舶类型 | 将船舶按用途划分的船舶种类描述 | an..50 |  |
| 12 | 船舶类型代码 | 将船舶按用途划分的船舶种类的编码或代码 | n4 | 见JT/T697.5-2013中5.5 |
| 13 | 船舶所有权类型 | 船舶所有权类型代码 | n1 | 1-自有；2-光租 |
| 14 | 船舶总吨 | 总吨位 | n..16 |  |
| 15 | 净吨位 | 净吨位 | n..16 |  |
| 16 | 载箱量TEU | 船上用于承载集装箱的标准箱位数量 | n..5 |  |
| 17 | 载重吨 | 参考载重吨 | n..16 |  |
| 18 | 建成日期 | 船舶建造完工的日期 | YYYYMMDD |  |
| 19 | 船舶所有人 | 表示船舶归属权的所有(法)人 | an..30 |  |
| 20 | 船舶管理人 | 接受船舶所有人或者船舶承租人、船舶经营人的委托在授权范围内从事船舶技术管理、船舶商务管理、船员管理等的法人 | an..100 |  |
| 21 | 备案类型 | 备案业务类型代码 | n1 | 1-投入使用；2-终止 |
| 22 | 备案机关 | 实施备案的机关名称（全名） | an..100 |  |
| 23 | 备案日期 | 备案日期 | YYMMDD |  |

10.内地与港澳间普通货船、集装箱船运输企业备案信息。

表11内地与港澳间普通货船、集装箱船运输企业备案信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 省级系统企业ID | 本船船舶经营人在省级系统中的唯一标识 | an..64 |  |
| 3 | 企业中文名 | 企业的中文名称 | an..50 |  |
| 4 | 注册地址 | 企业注册的详细地址 | an..100 |  |
| 5 | 统一社会信用代码 | 统一社会信用代码 | an18 |  |
| 6 | 办公地址 | 企业办公的详细地址 | an..100 |  |
| 7 | 经济类型代码 | 企业经济类型的分类代码 | n3 | 见GB/T12402-2000 |
| 8 | 经济类型 | 企业经济类型文字描述 | an..50 |  |
| 9 | 负责人 | 企业及其登记机关或批准机关核发的有有效证照或批文上的负责人的姓名 | a..30 |  |
| 10 | 负责人手机号码 | 企业负责人的手机号码 | n11 |  |
| 11 | 联系电话 | 机构或人员固定电话（办公电话）或移动电话 | an..18 |  |
| 12 | 传真 | 机构或人员传真号码 | an..20 |  |
| 13 | 电子邮件 | 机构或人员电子邮件地址 | an..50 |  |
| 14 | 航线范围 | 备案的航线范围代码 | n1 | 01-广东各对外开放港口至港澳航线； 02-广西各对外开放港口至港澳航线； 03-海南各对外开放港口至港澳航线； 04-福建各对外开放港口至港澳航线； 05-全国各对外开放港口至港澳航线 |
| 15 | 备案类型 | 备案业务类型代码 | n1 | 1-开业；2-终止 |
| 16 | 备案机关 | 实施备案的机关名称（全名） | an..100 |  |
| 17 | 备案日期 | 备案的日期 | YYYYMMDD |  |

11.内地与港澳间普通货船、集装箱船备案信息。

表12内地与港澳间普通货船、集装箱船备案信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 省级系统企业ID | 本船船舶经营人在省级系统中的唯一标识 | an..64 |  |
| 3 | 船舶省级系统ID | 本船在省级系统中的唯一标识 | an..64 |  |
| 4 | 船舶中文名称 | 使用中文表述的船舶名称 | an..100 |  |
| 5 | 船舶英文名称 | 使用英文或汉语拼音表述的船舶名称 | an..200 |  |
| 6 | 船舶识别号 | 永久识别船舶的唯一编码 | an13 | 见JT/T697.5-2013中5.29 |
| 7 | 船籍 | 船舶所属国家或地区 | an..3 | 见GB/T 2659 |
| 8 | 船舶类型 | 将船舶按用途划分的船舶种类描述 | an..50 |  |
| 9 | 船舶类型代码 | 将船舶按用途划分的船舶种类的编码或代码 | n4 | 见JT/T697.5-2013中5.5 |
| 10 | 船舶所有权类型 | 船舶所有权类型代码 | n1 | 1-自有；2-光租 |
| 11 | 船舶总吨 | 总吨位 | n..16 |  |
| 12 | 净吨位 | 净吨位 | n..16 |  |
| 13 | 载箱量TEU | 船上用于承载集装箱的标准箱位数量 | n..5 |  |
| 14 | 载重吨 | 参考载重吨 | n..16 |  |
| 15 | 建成日期 | 船舶建造完工的日期 | YYYYMMDD |  |
| 16 | 船舶所有人 | 表示船舶归属权的所有(法)人 | an..30 |  |
| 17 | 船舶管理人 | 接受船舶所有人或者船舶承租人、船舶经营人的委托在授权范围内从事船舶技术管理、船舶商务管理、船员管理等的法人 | an..100 |  |
| 18 | 航线范围 | 备案的航线范围代码 | n1 | 01-广东各对外开放港口至港澳航线； 02-广西各对外开放港口至港澳航线； 03-海南各对外开放港口至港澳航线； 04-福建各对外开放港口至港澳航线； 05-全国各对外开放港口至港澳航线 |
| 19 | 备案类型 | 备案业务类型代码 | n1 | 1-新增运力；2-终止 |
| 20 | 备案机关 | 实施备案的机关名称（全名） | an..100 |  |
| 21 | 备案日期 | 备案日期 | YYMMDD |  |

12.无船承运人备案信息。

表13无船承运人备案信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 省级系统企业ID | 省级系统中该企业唯一标识 | an..64 |  |
| 3 | 企业中文名 | 企业中文名称 | an..100 | 境内企业该项必填 |
| 4 | 企业英文名 | 企业英文名称 | an..100 | 境外企业该项必填 |
| 5 | 统一社会信用代码 | 统一社会信用代码 | an18 | 境内企业该项必填 |
| 6 | 注册地址 | 企业注册的详细地址 | an..100 |  |
| 7 | 经济类型 | 企业经济类型文字描述 | an..50 |  |
| 8 | 经济类型代码 | 企业经济类型的分类代码 | n3 | 见GB/T12402-2000 |
| 9 | 办公地址 | 企业实际办公详细地址 | an..100 |  |
| 10 | 负责人 | 企业负责人 | a..30 |  |
| 11 | 负责人手机 | 企业负责人手机号码 | an..18 |  |
| 12 | 联系电话 | 机构或人员固定电话（办公电话）或移动电话 | an..18 |  |
| 13 | 传真 | 机构或人员传真号码 | an..20 |  |
| 14 | 电子邮件 | 机构或人员电子邮件地址 | an..50 |  |
| 15 | 备案类型 | 备案业务类型 | n1 | 1-开业；2-终止 |
| 16 | 备案机关 | 实施备案的机关名称（全名） | an..100 |  |
| 17 | 备案日期 | 备案日期 | YYMMDD |  |

13.水运建设项目初步设计审批信息。

表14水运建设项目初步设计审批信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 工程名称 | 立项批复、核准、备案文件的具体名称 | an..100 |  |
| 3 | 项目代码 | 全国投资项目在线监管平台中的项目代码 | an..50 |  |
| 4 | 建设单位 | 项目单位 | an..50 |  |
| 5 | 统一社会信用代码 | 建设单位为企业，需要填写 | an..18 |  |
| 6 | 建设单位联系人 | 建设单位联系人姓名 | a..30 |  |
| 7 | 联系方式 | 建设单位固定电话或手机号码 | n..18 |  |
| 8 | 立项批复、核准、备案单位 | 立项批复、核准、备案单位名称 | an..50 |  |
| 9 | 立项批复、核准、备案文件的文号 |  | an..50 |  |
| 10 | 立项批复、核准、备案的工程建设地点 | 地理位置，航道工程可填写项目建设航道的起止点位置 | an..300 |  |
| 11 | 立项批复、核准、备案的工程建设规模 | 依据批复、核准、备案文件填写 | an..300 |  |
| 12 | 立项批复、核准、备案的工程估算 | 依据批复、核准、备案文件填写 | n..20,4 | 单位：万元，保留四位小数 |
| 13 | 初步设计编制单位 | 依据批复、核准、备案文件填写 | an..300 |  |
| 14 | 初步设计审批单位 | 仅填总体或主体工程审核单位填写 | an..50 |  |
| 15 | 初步设计批复文件的文号 |  | an..50 |  |
| 16 | 初步设计批复时间 | 具体年月 | YYMM |  |
| 17 | 初步设计批准的工程概算 | 初步设计批准的工程概算金额 | n..12,4 | 单位：万元，保留四位小数 |
| 18 | 批准的建设工期 | 依据批复文件填写 | n..10 | 单位：月 |
| 19 | 施工图设计编制单位 | 重点填主体工程的编制单位名称 | an..50 |  |
| 20 | 施工图设计审批单位 | 重点填主体工程的审批单位名称 | an..50 |  |
| 21 | 施工图设计批复时间 | 以批复时间为准 | YYMM |  |
| 22 | 重大设计变更的审批单位 |  | an..50 |  |
| 23 | 重大设计变更的批复时间 |  | an..50 |  |
| 24 | 许可机关 |  | an..100 |  |
| 25 | 许可日期 |  | YYMMDD |  |

14.水运建设项目招标文件备案信息。

表15水运建设项目招标文件备案信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 备案号 |  | an22 |  |
| 3 | 备案机关 | 实施备案的机关名称（全名） | an..100 |  |
| 4 | 备案时间 |  | YYMMDD |  |
| 5 | 项目名称 | 所属项目名称 | an..100 |  |
| 6 | 标段名称 | 所招标段名称 | an..100 |  |
| 7 | 建设单位 | 水运建设项目建设单位的名称 | an..100 |  |
| 8 | 招标方式 |  | n1 | 1-公开招标；2-邀请招标 |
| 9 | 主要建设内容 | 该项目主要建设内容描述 | an..1000 |  |

15.水运建设项目开工备案信息。

表16水运建设项目开工备案信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 备案号 |  | an22 |  |
| 3 | 备案机关 | 实施备案的机关名称（全名） | an..100 |  |
| 4 | 备案时间 |  | YYMMDD |  |
| 5 | 项目名称 |  | an..100 |  |
| 6 | 建设单位 | 水运建设项目建设单位的名称 | an..100 |  |
| 7 | 开工备案时间 |  |  |  |
| 8 | 建设工期 |  | n..10 | 单位：月 |
| 9 | 主要设计单位 | 主要设计单位的名称 | an..100 |  |
| 10 | 主要施工单位 | 主要施工单位的名称 | an..100 |  |

16.水运建设项目竣工验收备案信息。

表17水运建设项目竣工验收备案信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 工程名称 | 立项批复、核准、备案文件的具体名称 | an..100 |  |
| 3 | 项目代码 | 全国投资项目在线监管平台中的项目代码 | an..50 |  |
| 4 | 建设单位 | 项目单位 | an..50 |  |
| 5 | 统一社会信用代码 | 建设单位为企业，需要填写 | an..18 |  |
| 6 | 建设单位联系人 | 建设单位联系人姓名 | a..30 |  |
| 7 | 联系方式 | 建设单位固定电话或手机号码 | n..18 |  |
| 8 | 工程开工时间 | 与在线监管平台的信息一致 | YYYYMMDD |  |
| 9 | 阶段验收名称（如发生） | 航运枢纽工程需填写工程截流前、水库蓄水前、通航前、机组启动前的阶段验收信息 | an..50 |  |
| 10 | 阶段验收组织单位（如发生） |  | an..50 |  |
| 11 | 阶段验收时间（如发生） |  | YYMM |  |
| 12 | 交通运输质量监督单位 | 主体交通运输工程的质量监督单位名称 | an..50 |  |
| 13 | 工程试运行开始时间 | 整体工程试运行开始时间 | YYMMDD |  |
| 14 | 工程试运行结束时间 | 整体工程试运行结束时间 | YYMMDD |  |
| 15 | 工程竣工验收现场核查时间 | 依据现场核查报告填写 | YYMMDD |  |
| 16 | 验收现场核查确认的建设规模 | 依据现场核查报告填写 | an..300 |  |
| 17 | 验收现场核查确认的工程投资 | 依据现场核查报告填写 | n..12,4 | 单位：万元，保留四位小数 |
| 18 | 验收现场核查确认的尾留工程等后续事宜 | 依据现场核查报告填写 | an..300 |  |
| 19 | 工程建成的代表性图片、视频资料 | 建设单位填报，图片JPG格式，视频MP4格式，整体容量不超过200M | 压缩文件 |  |
| 20 | 备案机关 | 实施备案的机关名称（全名） | an..100 |  |
| 21 | 备案时间 |  | YYMMDD |  |

17.航道通航条件影响评价审核信息。

表18航道通航条件影响评价审核信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目代码 | 该项目工程在全国投资项目在线审批监管平台申报取得的项目代码 | an..100 |  |
| 2 | 项目名称 | 该项目工程在全国投资项目在线审批监管平台申报的名称 | an..200 |  |
| 3 | 项目类型 | 项目类型代码 | n1 | 1-跨越、穿越航道的桥梁、隧道、管道、渡槽、缆线等建筑物、构筑物；2-通航河流上的永久性拦河闸坝；3-航道保护范围内的临河、临湖、临海建筑物、构筑物，包括码头、取（排）水口、栈桥、护岸、船台、滑道、船坞、圈围工程等。 |
| 4 | 申请（建设）单位 | 航评申报单位名称 | an..100 |  |
| 5 | 建设单位统一社会信用代码 | 该工程建设单位在工商取得的营业执照或社会信用代码 | an18 |  |
| 6 | 航评报告编制单位 | 该工程航道通航条件影响评价报告编制单位 | an..100 |  |
| 7 | 技术咨询单位 | 受审核部门委托开展技术咨询的单位 | an..100 |  |
| 8 | 工程涉及航道数量 | 该工程涉及航道的数量 | n..5 |  |
| 9 | 工程涉及航道名称 | 该工程涉及航道名称 | an..200 |  |
| 10 | 工程涉及航道编码 | 该工程涉及航道的编码 | n10 | 见JT/T 697.4-2013中6.1 |
| 11 | 工程位置 | 涉航工程所处地点 | an..50 |  |
| 12 | 批复单位 |  | an..100 |  |
| 13 | 批复时间 | 出具航评审核意见的时间 | YYYYMMDD |  |
| 14 | 监督、检查情况 | 事中、事后监管情况描述 | an..1000 |  |

18.港口经营许可证信息。

表19港口经营许可证信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 省级系统企业ID | 省级系统中该企业唯一标识 | an..64 |  |
| 3 | 港口经营人证书编号 | 港口经营人的证书编号 | an..30 |  |
| 4 | 港口经营人 | 在港口区域内，接管需投入水路运输的货物，为其提供与运输有关的服务的人的姓名 | an..100 |  |
| 5 | 法定代表人 | 营业执照上注明的法定代表人 | an..30 |  |
| 6 | 统一社会信用代码 | 统一社会信用代码 | an..18 |  |
| 7 | 经营地域 | 港口经营人的经营地域 | an..100 |  |
| 8 | 经营项目 | 所经营的业务类型 | an..500 | 见《港口经营管理规定》（交通运输部令2019年第8号第三条） |
| 9 | 从业人员个数 | 企业拥有的从业人员的个数 | n..30 |  |
| 10 | 是否从事危险货物作业 | 港口是否从事危险货物作业 | an1 | 1-是，2-否 |
| 11 | 发证机关 | 发证机关名称（全名） | an..50 |  |
| 12 | 发证日期 | 证书上标示的发证日期 | YYYYMMDD |  |
| 13 | 证书状态 | 证书的生失效状态 | n1 | 1-生效；2-失效 |

19.港口危险货物作业附证信息。

表20港口危险货物作业附证信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 附证证书编号 | 危险货物作业附证的证书编号 | an..30 |  |
| 3 | 港口经营人许可证证书编号 | 所属港口经营人的许可证证书编号 | an..30 |  |
| 4 | 港口经营人名称 | 对应的港口经营人的名称 | an..100 |  |
| 5 | 作业区域范围类型 | 作业区域范围的类型 | an..100 |  |
| 6 | 作业区域范围 | 详细描述危险货物作业区域范围 | an..1000 |  |
| 7 | 作业方式代码 | 作业方式的代码 | n1 | 1-装；2-卸；3-过驳 |
| 8 | 作业危险货物品名 | 允许作业的危险货物名称 | an..1000 | 参照GB12268-2012中的品名 |
| 9 | 危险货物作业人员人数 | 危险货物作业的人员人数 | n..8 |  |
| 10 | 发证机关 | 颁发港口危险货物作业附证的港口管理部门名称 | an..100 |  |
| 11 | 发证日期 | 颁发港口危险货物作业附证的日期 | YYYYMMDD |  |
| 12 | 证书状态 | 证书的生失效状态 | n1 | 1-生效；2-失效 |

20.港口设施保安符合证书信息。

表21港口设施保安符合证书信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口设施名称（中文） | 在港口发生船港界面活动的场所的规范化汉字名称 | an..100 |  |
| 2 | 港口设施名称（英文） | 在港口发生船港界面活动的场所的规范化英文名称 | an..100 |  |
| 3 | 港口设施地址（中文） | 在港口发生船港界面活动的场所的地址（中文） | an..100 |  |
| 4 | 港口设施地址（英文） | 在港口发生船港界面活动的场所的地址（英文） | an..100 |  |
| 5 | 经营人中文名称 | 港口设施经营人的中文名称 | an..100 |  |
| 6 | 经营人英文名称 | 港口设施经营人的英文名称 | an..100 |  |
| 7 | 可服务的船舶类型 | 可供船舶停挂靠的船舶类型 | an..100 | 见证书模板上的船舶种类 |
| 8 | 签发地点 | 《港口设施保安符合证书》的签发地点 | an..50 |  |
| 9 | 签发日期 | 《港口设施保安符合证书》的签发日期 | YYYYMMDD |  |
| 10 | 有效期 | 《港口设施保安符合证书》的有效期 | YYYYMMDD |  |
| 11 | 授权官员 | 《港口设施保安符合证书》的授权官员 | an..30 |  |
| 12 | 证书状态 | 证书的生失效状态 | n1 | 1-生效；2-失效 |
| 13 | 发证机关 |  | an..100 |  |

### （二）基础数据类。

1.内河船闸待、过闸船舶信息。

表22内河船闸待、过闸船舶信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船闸名称 | 船闸的名称 | an..100 |  |
| 2 | 船闸主管部门 | 船闸主管单位名称 | an..100 |  |
| 3 | 船舶名称 | 船舶的中文名称 | an..100 |  |
| 4 | 《船舶营运证》编号 | 该船舶的《船舶营运证》的证书编号 |  |  |
| 5 | 经营人名称 | 负责船舶营运的公司或个人名称 | an..100 |  |
| 6 | 船舶识别号 | 永久识别船舶的唯一编码 | an13 |  |
| 7 | 船检登记号 | 船检机构授予的船舶检验号码 | an16 |  |
| 8 | 船舶类型代码 | 将船舶按用途划分的船舶种类的编码或代码 | n4 | 见JT/T697.5-2013中5.5 |
| 9 | 船舶类型 | 将船舶按用途划分的船舶种类描述 | an..50 |  |
| 10 | 船舶总吨 | 船舶检验证书中登记的船舶总吨位，单位为吨 | an..20 |  |
| 11 | 载货定额 | 船舶检验证书中登记的船舶载重吨，单位为吨 | an..20 |  |
| 12 | 船舶实载吨 | 船舶实际载重吨 | an..20 |  |
| 13 | 船舶总长(米) | 船舶检验证书中登记的船舶总长， | an..20 | 单位：米 |
| 14 | 船舶总宽(米) | 船舶检验证书中登记的船舶型宽 | an..20 | 单位：米 |
| 15 | 吃水(米) |  | an..20 | 单位：米 |
| 16 | 过闸日期 | 船舶过闸的日期 | YYMMDD |  |
| 17 | 货类 | 船舶所载货物类别 | an..100 |  |
| 18 | 起始港 | 船舶出口起始港的代码 | a5 | 见GB/T 7407 |
| 19 | 目的港 | 船舶目的港的港口代码 | a5 | 见GB/T 7407 |

2.内河船闸违规过闸船舶信息。

表23内河船闸违规过闸船舶信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船闸名称 | 船闸的名称 | an..100 |  |
| 2 | 船闸主管部门 | 船闸主管单位名称 | an..100 |  |
| 3 | 过闸时间 | 船舶通过船闸的时间 | YYYYMMDDhhmmss |  |
| 4 | 船舶名称 | 船舶的中文名称 | an..100 |  |
| 5 | 经营人名称 | 负责船舶营运的公司或个人名称 | an..100 |  |
| 6 | 船舶识别号 | 永久识别船舶的唯一编码 | an13 |  |
| 7 | 船检登记号 | 船检机构授予的船舶检验号码 | an16 |  |
| 8 | 违规行为描述 | 船舶过闸有操作违规行为的情况说明 | an..1000 |  |

3.水运建设市场双随机重点监管企业名单信息。

表24水运建设市场双随机重点监管企业名单信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 企业名称 |  | an..50 |  |
| 3 | 统一社会信用代码 | 统一社会信用代码 | an18 |  |
| 4 | 法定代表人 | 营业执照上注明的法定代表人 | an..10 |  |
| 5 | 法定代表人身份证号 | 法定代表人的身份证号码 | an18 |  |
| 6 | 经济类型代码 | 企业经济类型的分类代码 | n3 | 见GB/T12402-2000 |
| 7 | 注册地址 | 企业在登记管理机关依法登记的地址 | an..100 |  |
| 8 | 企业属性 |  | n1 | 0-建设单位；1-设计；2-施工；3-监理；4-招标代理；5-造价咨询；6-工程咨询；7-其他 |
| 9 | 企业联系电话 | 机构或人员固定电话（办公电话）或移动电话 | an..50 |  |
| 10 | 列入名单开始时间 | 该企业列入重点监管名单的开始时间 | YYMMDD |  |
| 11 | 列入名单结束时间 | 该企业列入重点监管名单的结束时间 | YYMMDD |  |
| 12 | 列入名单原因 | 该企业列入重点监管名单的原因 | an..1000 |  |
| 13 | 列入名单依据 | 该企业列入重点监管名单的政策依据与有关文件 | an..1000 |  |
| 14 | 有关文件 | 重点监管名单的有关文件 | PDF |  |

4.航道基本情况信息。

表25航道基本情况信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航道名称 | 航道名称 | an..100 |  |
| 2 | 航道编码 | 用于唯一标识航道的编码 | n10 | 见JT/T 697.4-2013中6.1 |
| 3 | 航道所在行政区划代码 | 航道所在行政区划代码 | n6 | 见JT/T 697.4-2013中6.4 |
| 4 | 跨越该航道的桥梁数量 | 该航道上的河（海）桥梁数目 | n..4 |  |
| 5 | 穿越该航道隧道数量 | 该航道上的河（海）隧道数目 | n..4 |  |
| 6 | 典型航道断面货物通过量 | 当月通过航道断面的货物和液货总吨，计量单位为吨 | an..50 |  |
| 7 | 通航最大船舶船型 | 通航最大船舶船型 | an..50 |  |
| 8 | 通航最大船舶总吨 | 该航道允许通过最大船舶总吨 | an..50 | 单位：吨 |
| 9 | 通航船舶最大设计吃水 | 该航道允许通过最大船舶吃水 | an..50 | 单位：米 |
| 10 | 通航船舶空载最大高度 | 该航道允许通过最大船舶空载高度 | an..50 | 单位：米 |

5.通航建筑物信息。

表26通航建筑物信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通航建筑物名称 | 通航建筑物名称 | an..100 |  |
| 2 | 通航建筑物位置 | 通航建筑物登记地址 | an..100 |  |
| 3 | 跨越航道名称 | 该通航建筑物跨·越所在航道名称 | an..100 |  |
| 4 | 航道编码 | 用于唯一标识航道的编码 | n10 | 见JT/T 697.4-2013中6.1 |
| 5 | 通航建筑物运行方案 | 通航建筑物运行方案描述 | an..2000 |  |
| 6 | 运行方案是否经具有管辖权的航道管理部门同意 | 运行方案是否经具有管辖权的航道管理部门同意 | n1 | 1-同意；2-不同意 |
| 7 | 通航建筑物运行管理单位 | 通航建筑物运行管理单位名称 | an..100 |  |

6.港口公共航道设施信息。

表27港口公共航道设施信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 公共航道所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 设施名称 | 公共航道的规范化汉字名称 | an..100 |  |
| 3 | 建成时间 | 公共航道建成时间 | YYYYMMDD |  |
| 4 | 建设规模（吨级） | 公共航道满载通航最大船舶吨级 | n..8 | 计量单位：吨（t） |
| 5 | 终点名称 | 公共航道终点所在地区的有代表意义的地名、建筑物名称等可用于标识航道终点的中文名称 | an..100 |  |
| 6 | 航道长度 | 公共航道的长度 | n..5,1 | 计量单位：海里（nm） |
| 7 | 航道水深 | 最低通航水位时，航道宽度范围内从水面到底部的最小垂直距离。就局部区段而言，通常指航道内最浅处从水面到底部的垂直距离 | n..5,1 |  |
| 8 | 航道底宽 | 最低通航水位时，航道设计水深处垂直于航道中心线的航道两底边线之间的水平距离。就局部区段而言，通常指航道最窄处的水平距离。库区航道的宽度按库区航道的设标宽度计算，若库区航道没有设标宽度，则按航道管理部门的航道管理宽度计算。 | n..5,1 |  |
| 9 | 所在港口 | 公共航道所在的港口名称 | an..100 |  |

7.港口公共锚地设施信息。

表28港口公共锚地设施信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 锚地所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 设施名称 | 锚地的规范化汉字名称 | an..100 |  |
| 3 | 设立时间 | 锚地设立的时间 | YYYYMMDD |  |
| 4 | 锚地类型 | 锚地的类别形式分类 | n1 | 见JT/T 697.3-2013的5.24 |
| 5 | 锚地面积 | 港区水域内，锚地范围的实际面积 | n..6,2 | 计量单位:平方米 |
| 6 | 锚地水深 | 锚地范围内，最浅处当地海图零点以下的水深 | n..3 | 计量单位:米 |
| 7 | 所在港口 | 锚地所在的港口名称 | an..100 |  |
| 8 | 最大锚泊船舶数量 | 所能容纳的锚泊船舶数量 | n..4 | 计量单位：艘 |
| 9 | 日常锚泊船舶数量 | 日常锚泊船舶数量 | n..4 | 计量单位：艘 |

8.港口防波堤设施信息。

表29港口防波堤设施信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 设施名称 | 防波堤的规范化汉字名称 | an..100 |  |
| 3 | 建成时间 | 防波堤的建成时间 | YYYYMMDD |  |
| 4 | 里程桩号 | 防波堤里程桩号 | an..30 |  |
| 5 | 结构型式 | 防波堤结构型式 | an..30 |  |
| 6 | 长度 | 港口防波堤的实际长度 | n..8 |  |
| 7 | 堤顶高程 | 设计水位加上堤顶超高 | n..8 |  |
| 8 | 所在港口 | 防波堤所在的港口名称 | an..100 |  |

9.港口码头泊位设施信息。

表30港口码头泊位设施信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 码头泊位所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 码头名称 | 用于停靠船舶，货物装卸的水工建筑物，即码头的规范化汉字名称 | an..100 |  |
| 3 | 码头所在港口名称 | 码头所在港口的规范化汉字名称 | an..100 |  |
| 4 | 所属企业 | 码头所属的港口经营人名称 | an..100 |  |
| 5 | 港口经营人证书编号 | 港口经营人的证书编号 | an..30 |  |
| 6 | 码头靠泊能力 | 码头靠泊能力 | n..7 | 计量单位：吨 |
| 7 | 码头用途代码 | 码头的主要用途代码 | n2..3 | 见JT/T 697.3-2013中的5.13 |
| 8 | 码头形式代码 | 码头的结构形式代码 | n2 | 见JT/T 697.3-2013中的5.12 |
| 9 | 码头前沿设计水深 | 码头前沿的设计水深 | n..5,1 | 计量单位：米 |
| 10 | 码头前沿实际测量水深 | 码头前沿的实际测量水深 | n..5,1 | 计量单位：米 |
| 11 | 码头年货物通过能力 | 码头所有泊位在一年内装卸、储存、集疏运各环节相互适应时能够通过货物的设计数量 | n..7,2 | 计量单位：万吨/年 |
| 12 | 码头年集装箱通过能力 | 码头所有泊位在一年内装卸、储存、集疏运各环节相互适应时能够通过集装箱的设计数量 | n..7,2 | 计量单位：万标准箱(TEU)/年 |
| 13 | 码头年旅客通过能力 | 码头所有泊位在一年内运送旅客的设计人数 | n..7,2 | 计量单位：万人次/年 |
| 14 | 码头泊位个数 | 码头包含的泊位数量 | n..3 |  |
| 15 | 泊位名称 | 停系靠船舶，进行货物装卸和上下旅客地段的规范化汉字名称 | an..100 |  |
| 16 | 泊位拥有形式代码 | 泊位属企业自有还是租赁的代码 | n1 | 1-自有；2-租赁；0-其他 |
| 17 | 泊位用途代码 | 按泊位装卸货类划分的用途的代码 | n1..2 | 见JT/T 697.3-2013中的5.15 |
| 18 | 泊位服务类型代码 | 按泊位的服务类型分类的代码 | n1 | 1-公用泊位；2-企业专用泊位 |
| 19 | 泊位靠泊能力 | 泊位最大靠泊能力 | n..7 | 计量单位：吨 |
| 20 | 泊位长度 | 码头泊位长度 | n..10 | 计量单位：米 |
| 21 | 是否危险货物操作泊位 | 是否危险货物操作泊位 | n1 | 1-是；2-否 |
| 22 | 危险货物作业附证编号 | 危险货物作业附证的证书编号 | an..30 |  |
| 23 | 作业危险货物品名 | 允许作业的危险货物名称 | an..1000 | 见GB12268-2012中的危险货物品名 |

10.港口危险货物堆场信息。

表31港口危险货物堆场信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 堆场所属经营人名称 | 堆场所属港口经营人的名称 | an..100 |  |
| 3 | 堆场名称 | 堆场的名称或编号 | an..100 |  |
| 4 | 堆场分类代码 | 按堆场性质分类的代码 | n2 | 见JT/T697.3-2013中的5.7 |
| 5 | 堆场用途代码 | 专供通过港口的货物进行临时或短期存放保管的堆场的用途代码 | n2 | 见JT/T697.3-2013中的5.11 |
| 6 | 堆场面积 | 堆场内部的实际使用面积 | n..18 | 计量单位：平方米 |
| 7 | 堆场容量 | 堆场安全堆存货物的容量 | n..18 | 计量单位：吨 |
| 10 | 现主要堆存的危险货物品名 | 现主要堆存的危险货物品名 | an..1000 | 参照GB12268-2012中的危险货物品名 |
| 11 | 投用时间 | 堆场投入使用的时间 | YYYYMMDD |  |

11.港口危险货物储罐信息。

表32港口危险货物储罐信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 港口经营人 | 储罐所属港口经营人名称 | an..100 |  |
| 3 | 储罐编号或名称 | 储罐的编号或名称 | an..30 |  |
| 4 | 储罐型式 | 储罐的型式 | an..50 |  |
| 5 | 储罐容积 | 储罐的最大容积 | n..7 | 计量单位：立方米 |
| 6 | 储罐材质 | 储罐的材质分类 | n1 | 1-金属储罐；2-非金属储罐 |
| 7 | 制造日期 | 储罐的制造日期 | YYYYMMDD |  |
| 8 | 许可储存介质的货种名称 | 许可储存介质的危险货物品名 | an..500 | 见GB12268-2012中的危险货物品名 |
| 9 | 许可的储存介质CAS号 | 指美国化学文摘社对化学品的唯一登记号 | an..20 |  |
| 10 | 许可的储存介质UN编号 | 许可的储存介质联合国编号 | n4 | 见GB12268-2012中的危险货物UN编号 |
| 11 | 设计单位 | 设计单位名称 | an..100 |  |
| 12 | 设计压力 | 储罐设计最大承受压力 | n..7，2 | 计量单位：Mpa |
| 13 | 设计温度 | 储罐设计最大承受温度 | n..2 | 计量单位：°C |
| 14 | 检测日期 | 最近一次检测的日期 | YYYYMMDD |  |
| 15 | 维修日期 | 如没有进行过维修，可不填 | YYYYMMDD |  |

12.港口危险货物储存作业经营人安全主管人员信息。

表33港口危险货物储存作业经营人安全主管人员信息

| 序号 | 数据指标名称 | 数据指标说明 | 数据格式 | 校验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省市行政区划ID | 本企业所属省市行政区划代码 | n6 | 见GB/T2260-2007 |
| 2 | 港口经营人 | 人员所属港口经营人名称 | an..100 |  |
| 3 | 姓名 | 在户籍管理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的姓氏名称 | an..50 |  |
| 4 | 身份证件类别 | 身份证证件的类别 | an..50 |  |
| 5 | 身份证件号码 | 从业人员的身份证件号码 | an..18 |  |
| 6 | 职务 | 从业人员职务 | an..100 |  |
| 7 | 联系电话 | 固定电话（办公电话）或移动电话 | an..18 |  |

### （三）数据格式说明。

数据格式中使用的格式标识符含义如下：

| 格式标识符 | 含义 |
| --- | --- |
| n | 数字字符，所跟数字表示数字字符的固定位数 |
| an | 字母数字字符，所跟数字表示字母数字字符的固定位数 |
| YYYYMMDD | “YYYY”表示年份，“MM”表 示月份，“DD”表示日期 |
| ， | 小数点分隔符，即“，”前为数字字符个数，“，”后为小数点后小数位数 |
| .. | 数据的最小长度到最大长度的分隔符 |